BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara serta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 13

Capaian Kinerja Organisasi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatkan Kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Rasio Rumah layak huni | 4.70 % | 74,28% | 1.580% |
|  |  | Lingkungan Pemukiman Kumuh | 1 dok (1.695,69 Ha) | 1 dok (1.355 Ha) | 100% |
|  |  | Rasio Pemukiman Layak Huni | 10% | 96,47% | 965% |
|  |  | Rasio TPU per satuan penduduk | 14,04 % | 38,76% | 276% |
| 2. | Meningkatnya kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Penyelesaian kasus tanah negara | 7 kasus | 16 kasus | 229% |
|  |  | Persentase luas tanah bersertifikat | 17,80 % | 15.81% | 89% |

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru lahir pada Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016, untuk bidang perumahan rakyat, memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara. Indikator capaian yang merupakan cerminan dari tercapainya sasaran tersebut diatas adalah dilihat dari persentasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan utilitas.

- Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Capaian Kinerja tahun  2018 dari target yang ditetapkan dapat dilihat dari tabel 13 Capaian Kinerja Organisasi. Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman  berdasarkan  Rasio Rumah layak huni sebesar 74,28% dari  Target 4,70%

Rasio Rumah Layak Huni =Jumlah rumah layak huni Jumlah Rumah x 100%

74,28 % =24.04932.375 x 100%

Lingkungan Pemukiman Kumuh pada tahun 2017 belum terdata secara akurat (belum melalui konsultan perencanaan kawasan kumuh) sehingga target pada tahun 2018 adalah menetapkan 1 dokumen Kawasan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara, perhitungan  jumlah kawasan kumuh pada tahun 2018 adalah 1.695,69 Ha Capaian kinerja pada tahun 2018 adalah berhasil menerbitkan 1 dokumen  Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/425/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara. Kawasan Pemukiman tersebut pada tahun  terdata 1.355  Ha. Untuk mendukung Program Nasional KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), pada Tahun 2018 Dinas PRKPP sudah menerbitkan 1 dokumen RP3KP Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Utara.

Rasio Pemukiman Layak Huni tercapai 96,47 % dari target 10 % merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total kawasan permukiman Layak huni  di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018  36.982,18 km2 dengan  jumlah total keseluruhan luas wilayah yaitu 38.337,18  km2.

Rasio Pemukiman  Huni =Luas Kawasan Layak Huni Luas Kawasan  x 100%

96,47 =36.982.18 38.337.18  x 100%

Rasio TPU Persatuan Penduduk pada Tahun 2018 adalah 17,80 % dari target 17,80 %. Capaian target pada tahun 2018 adalah 100%

Rasio TPU Persatuan penduduk  =Jumlah daya tampung TPU Jumlah penduduk   x 100%

Luas Pemakaman di Barito Utara 	: 1.040.666 M2

Persatuan Penduduk	:           3,75 M2

Rasio Tampungan	: (1.040.666/3,75) = 227.510

Jumlah Penduduk di Barito Utara	: 129.287 Jiwa (2017)

Luas Pemakaman yang ditangani	: 187.900 M2

Rasio Tampungan 	: (187.900/3,75)

: 50.106 Jiwa

Rasio Tampungan Persatuan Penduduk :

( Jumlah daya Tampung Penduduk ) x 100 	= (50.106/129.287)x 100

Jumlah Penduduk

= 38,76%

- Capaian Kinerja Meningkatnya kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyelesaian Kasus tanah negara yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus, capaian penyelesaian melalui mediasi pada tahun 2018 adalah 16 kasus.

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara =

kondisi tahun dasar + target yang direncanakan.

7 kasus di kondisi awal +7 kasus yang ditargetkan = 14 jumlah penyelesaian kasus.

Jumlah penyelesaian kasus yang di mediasi pada tahun 2018 sebanyak 16 Kasus.

Jumlah kasus yang selesai 2 kasus.

Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara khusus menangani sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah. Di tahun 2018  Persentase luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Daerah adalah 4.082.540,71 luas  tanah yang masih belum bersertifikat 21.745.016.

Tanah bersertifikat =Luas lahan bersertifikat Luas lahan belum bersertifikat  x 100%

15,81 % =4.082.540,71  21.745.016  x 100%

- EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan :

- Kegiatan terlaksana 100% yaitu Peningkatan RTLH di 9 Kecamatan sebagai berikut :

| No. | Kecamatan | Jumlah Peningkatan RTLH sumber dana APBD | Jumlah BSPS sumber dana APBN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Teweh Tengah | 6 RTLH | 30 Rumah |
| 2. | Teweh Baru | 6 | 30 |
| 3. | Teweh Selatan | 6 | 30 |
| 4. | Teweh Timur | 5 | 30 |
| 5. | Gunung Timang | 6 | 30 |
| 6. | Gunung Purei | 5 | 30 |
| 7. | Lahei | 6 | 30 |
| 8. | Lahei Barat | 5 | 30 |
| 9. | Montalat | 5 | 30 |
|  | jumlah | 50 RTLH | 270 Rumah |

- Program BSPS.

Bantuan APBN untuk Kabupaten Barito Utara selain Bantuan Stimulasi  Perumahan Swadaya sebanyak 270 buah rumah Terlaksana 100 % dan  1 unit Rumah Susun Sewa untuk Karyawan RSUD Muara Teweh.

- Program Kebijakan Pemukiman Daerah

Kegiatan terlaksana 100 % dengan hasil 1 Dokumen Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara berdasarkan  Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/425/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara.

Ditunjang dengan 1 dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Barito Utara.

- Program Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman

Kegiatan terlaksana 100 % berupa Perencanaan detail Rehabilitasi kawasan banjir tepian Sungai Bengaris; Penyusunan DED penataan lingkungan tepian sungai bengaris

- Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan terlaksana 100 % yaitu :

1)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya   Kebakaran

- Pengadaan Hidrant Kebakaran

2) 	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Pengadaan Mesin Pompa Air

3) 		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya     Kebakaran

- Belanja Bahan Baku Bangunan

4)	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- Pemasangan Jaringan Distribusi Kebakaran

- Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan terlaksana 100 % yaitu :

1)		Penataan Kawasan Kumuh

- 	Penyusunan DED Penataan Linkungan Tepian Sungai Bengaris

2) 		Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase di Permukiman

- Pembangunan drainase/ parit RT.08 Jl.H.Koyem Kel. Jingah

- Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan terlaksana 100 % yaitu :

1) Pengumpulan Data Base Jumlah Jiwa yang meninggal

2) Koordinasi Penataan Areal Pemakaman

3) Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman

- Penyusunan masterplan TPU dalam Kota Muara Teweh

- Pembuatan Turap TPU muslimin Wonorejo Bukit Payung

- Pembuatan Pagar TPU Muslimin Adarun Nafiz Kelurahan Jingah

- Pembuatan Pagar TPU Muslimin Dermaga

- Peningkatan Jalan Komplek Pemakaman Km.7

4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

5) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Hasil pengumpulan data base untuk mendukung Indikator luas daya tampung persatuan penduduk dari luas lahan pemakaman yang tersedia, terlaksana melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

Luas Pemakaman di Barito Utara 	: 1.040.666 M2

Persatuan Penduduk	:           3,75 M2

Rasio Tampungan	: (1.040.666/3,75) = 227.510

Jumlah Penduduk di Barito Utara	: 129.287 Jiwa (2017)

Luas Pemakaman yang ditangani	: 187.900 M2

Rasio Tampungan 	: (187.900/3,75)

: 50.106 Jiwa

Rasio Tampungan Persatuan Penduduk :

( Jumlah daya Tampung Penduduk ) x 100 	= (50.106/129.287)x 100

Jumlah Penduduk

= 38,76%

- Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD

- Kegiatan Ganti Rugi dan sertifikasi tanah terdampak Bendung Jamut hanya dapat dilaksanakan 10 % sampai dengan tahap perencanaan disebabkan kegiatan tahap lanjut tidak bisa dilaksanakan terkendala waktu yang tersedia tidak mencukupi.

- Kegiatan lanjutan ganti rugi dan sertifikasi tanah komplek Perkantoran Barito Utara tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan  pengadaan tanah pada tahun 2017 telah dilakukan serah terima, maka pengadaan tanah untuk komplek perkoantoran ini harus diulang lagi mulai tahap perencanaan.

Capaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dii tahun 2018 sebagai berikut :  Persentase luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Daerah adalah 4.082.540,71 luas  tanah yang masih belum bersertifikat  21.745.016

Tanah bersertifikat =Luas lahan bersertifikat Luas lahan belum bersertifikat  x 100%

15,81 % =4.082.540,71  21.745.016  x 100%

Tabel 14

Rekafitulasi lahan milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018

| No. | Uraian | Jumlah Persil | Luas/ M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lahan bersertifikat | 596 | 4.082.540,71 |
| 2 | Lahan belum bersertifikat | 283 | 21.745.016,00 |
|  | Jumlah | 879 | 25.827.556.71 |

8.	Program Penyelesaian konflik-konfilk pertanahan.

Sasaran kegiatan lainnya adalah meningkatnya kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pada tahun anggaran 2018 dari target penyelesaian 7 kasus tanah negara terpenuhi (memenuhi target) fasilitasi kasus sengketa/konflik pertanahan sampai tahap proses mediasi.

Penyelesaian Kasus tanah negara yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus, capaian penyelesaian melalui mediasi pada tahun 2018 adalah 15 kasus.

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara =

kondisi tahun dasar + target yang direncanakan. Yaiyu :

7 kasus di kondisi awal +7 kasus yang ditargetkan

= 14 jumlah penyelesaian kasus.

Jumlah penyelesaian kasus yang di mediasi pada tahun 2018 sebanyak 15 Kasus, yang selesai 2 kasus.

Tabel 15

Penanganan Masalah Sengketa/Konflik Pertanahan

Tahun 2018

Tabel 16

Jumlah Penyelesaian Sengketa/ Konflik Pertanahan

Tahun 2018

Tabel 17

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

- CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran.Metode pembandingan capaian kinerja sasarandengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang dicapai.

Perhitungan persentase pencapaian kinerja (target) dari masing-masing indikator dari masing-masing indikator, memperhatikan komponen realisasi sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik, maka digunakan rumus.

Target= RealisasiRencana x 100%

- ANALISIS KINERJA

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerjamaka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

- AKUNTABILITAS ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 sebesar 71,47 % sedangkan realisasi fisik dicapai 100%. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2018 sebesar 43,03 % dan realisasi fisik 55,54 % dari total anggaran yang direalisasikan.

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 18

Belanja Tidak Langsung

Tabel 19

Belanja Langsung

| No | Uraian | PAGU | REALISASI S/D 31 Desember 2018 |  |  | SISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK | ANGGARAN |
|  |  | (RP) | (Rp) | (%) | (%) | (Rp) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 1.092.438.040 | 823.481.011 | 75,38 | 100,00 | 268.957.029 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 10.000.000 | 5.220.000 | 52,20 | 100,00 | 4.780.000 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 69.000.000 | 58.149.545 | 84,27 | 100,00 | 10.850.455 |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 23.000.000 | 5.407.100 | 23,51 | 100,00 | 17.592.900 |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 203.740.000 | 172.170.000 | 84,50 | 100,00 | 31.570.000 |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | 64.208.040 | 54.485.520 | 84,86 | 100,00 | 9.722.520 |
| 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 64.200.000 | 38.628.000 | 60,17 | 100,00 | 25.572.000 |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8.000.000 | 4.036.000 | 50,45 | 100,00 | 3.964.000 |
| 8 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 15.000.000 | 11.909.000 | 79,39 | 100,00 | 3.091.000 |
| 9 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12.000.000 | 11.560.000 | 96,33 | 100,00 | 440.000 |
| 10 | Penyediaan makanan dan minuman | 37.500.000 | 24.070.000 | 64,19 | 100,00 | 13.430.000 |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 350.000.000 | 254.411.346 | 72,69 | 100,00 | 95.588.654 |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100.000.000 | 79.494.500 | 79,49 | 100,00 | 20.505.500 |
| 13 | Penyediaan jasa PNS dan Non PNS | 135.790.000 | 103.940.000 | 76,54 | 100,00 | 31.850.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 416.923.385 | 273.299.250 | 65,55 | 100,00 | 143.624.135 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 100.000.000 | 89.000.000 | 89,00 | 100,00 | 11.000.000 |
| 2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 21.365.735 | 17.484.300 | 81,83 | 100,00 | 3.881.435 |
| 3 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 23.141.200 | 15.283.000 | 66,04 | 100,00 | 7.858.200 |
| 4 | Pengadaan mebeleur | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | 100,00 | - |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 25.000.000 | 700.000 | 2,80 | 100,00 | 24.300.000 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 77.000.000 | 21.306.950 | 27,67 | 100,00 | 55.693.050 |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 45.000.000 | 7.665.000 | 17,03 | 100,00 | 37.335.000 |
| 8 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 119.416.450 | 115.860.000 | 97,02 | 100,00 | 3.556.450 |
| Program peningkatan disiplin aparatur |  | 41.950.000 | 39.720.000 | 94,68 | 100,00 | 2.230.000 |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 41.950.000 | 39.720.000 | 94,68 | 100,00 | 2.230.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | 240.000.000 | 154.998.638 | 64,58 | 100,00 | 85.001.362 |
| 1 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 240.000.000 | 154.998.638 | 64,58 | 100,00 | 85.001.362 |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 50.350.000 | 14.395.000 | 28,59 | 100,00 | 35.955.000 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 17.250.000 | 1.450.000 | 8,41 | 100,00 | 15.800.000 |
| 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 5.900.000 | 3.600.000 | 61,02 | 100,00 | 2.300.000 |
| 3 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 3.300.000 | 1.800.000 | 54,55 | 100,00 | 1.500.000 |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 13.600.000 | 1.800.000 | 13,24 | 100,00 | 11.800.000 |
| 5 | Penyusunan RKA/DPA-SKPD | 10.300.000 | 5.745.000 | 55,78 | 100,00 | 4.555.000 |
| Program Pengembangan Perumahan |  | 1.720.000.000 | 1.597.245.822 | 92,86 | 99,91 | 122.754.178 |
| 1 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan | 30.000.000 | 17.230.000 | 57,43 | 98,00 | 12.770.000 |
| 2 | Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | 1.167.000.000 | 1.135.220.950 | 97,28 | 100,00 | 31.779.050 |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | 373.000.000 | 344.833.200 | 92,45 | 100,00 | 28.166.800 |
| 4 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.000.000 | 4.320.000 | 43,20 | 90,00 | 5.680.000 |
| 5 | Survey dan pendataan rumah tidak layak huni | 140.000.000 | 95.641.672 | 68,32 | 100,00 | 44.358.328 |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan |  | 270.000.000 | 175.291.425 | 64,92 | 95,85 | 94.708.575 |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan | 10.000.000 | 1.341.700 | 13,42 | 50,00 | 8.658.300 |
| 2 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi | 190.000.000 | 160.569.500 | 84,51 | 100,00 | 29.430.500 |
| 3 | Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan | 60.000.000 | 10.438.475 | 17,40 | 98,00 | 49.561.525 |
| 4 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.000.000 | 2.941.750 | 29,42 | 50,00 | 7.058.250 |
| Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan |  | 20.000.000 | 1.926.425 | 9,63 | 50,00 | 18.073.575 |
| 1 | Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan | 10.000.000 | 1.479.550 | 14,80 | 50,00 | 8.520.450 |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.000.000 | 446.875 | 4,47 | 50,00 | 9.553.125 |
| Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan |  | 97.500.000 | 35.885.600 | 36,81 | 90,00 | 61.614.400 |
| 1 | Penanganan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 97.500.000 | 35.885.600 | 36,81 | 90,00 | 61.614.400 |
| Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial |  | 10.000.000 | - | - | 50,00 | 10.000.000 |
| 1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 10.000.000 | - | - | 50,00 | 10.000.000 |
| Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |  | 184.000.000 | 162.845.050 | 88,50 | 100,00 | 21.154.950 |
| 1 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 27.000.000 | 24.992.625 | 92,57 | 100,00 | 2.007.375 |
| 2 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 89.500.000 | 81.674.500 | 91,26 | 100,00 | 7.825.500 |
| 3 | Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 34.500.000 | 26.289.000 | 76,20 | 100,00 | 8.211.000 |
| 4 | Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran | 33.000.000 | 29.888.925 | 90,57 | 100,00 | 3.111.075 |
| Program penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari APBD |  | 7.392.360.000 | 452.922.496 | 6,13 | 15,72 | 6.939.437.504 |
| 1 | Perencanaan pengadaan tanah | 497.240.000 | 415.706.196 | 83,60 | 95,00 | 81.533.804 |
| 2 | Pelaksanaan pengadaan tanah | 6.895.120.000 | 37.216.300 | 0,54 | 10,00 | 6.857.903.700 |
| Program pengelolaan areal pemakaman |  | 928.250.000 | 882.661.850 | 95,09 | 100,00 | 45.588.150 |
| 1 | Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal | 69.150.000 | 60.431.250 | 87,39 | 100,00 | 8.718.750 |
| 2 | Penataan areal pemakaman | 34.000.000 | 28.423.100 | 83,60 | 100,00 | 5.576.900 |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | 621.000.000 | 613.223.000 | 98,75 | 100,00 | 7.777.000 |
| 4 | Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman | 177.100.000 | 158.246.750 | 89,35 | 100,00 | 18.853.250 |
| 5 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 27.000.000 | 22.337.750 | 82,73 | 100,00 | 4.662.250 |
| Program Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat |  | 70.640.000 | 14.442.960 | 20,45 | 80,00 | 56.197.040 |
| 1 | Penanganan pengukuran dan penyelesaian tanah ulayat | 70.640.000 | 14.442.960 | 20,45 | 80,00 | 56.197.040 |
| Program Penyusunan Kebijakan Pemukiman Daerah |  | 946.100.000 | 818.829.138 | 86,55 | 100,00 | 127.270.862 |
| 1 | Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman) | 574.950.000 | 501.583.388 | 87,24 | 100,00 | 73.366.612 |
| 2 | Penyusunan Keputusan Penetapan Kawasan Kumuh | 371.150.000 | 317.245.750 | 85,48 | 100,00 | 53.904.250 |
| Program Peningkatan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman |  | 358.570.000 | 353.464.200 | 98,58 | 100,00 | 5.105.800 |
| 1 | Peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman | 358.570.000 | 353.464.200 | 98,58 | 100,00 | 5.105.800 |
| Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman |  | 291.700.000 | 279.373.450 | 95,77 | 100,00 | 12.326.550 |
| 1 | Penataan Kawasan Kumuh | 185.850.000 | 178.060.000 | 95,81 | 100,00 | 7.790.000 |
| 2 | Pembangunan dan Pemeliharaan drainase di Pemukiman | 105.850.000 | 101.313.450 | 95,71 | 100,00 | 4.536.550 |
|  |  | 14.130.781.425 | 6.080.782.315 | 43,03 | 55,54 | 8.049.999.110 |

- STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya pemecahanmasalah yang dihadapi pada pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan saat ini maupun dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilaksanakan:

- Merumuskan skala prioritas dalam upaya menyusun program dan kegiatan yang efisien efektifakuntabel dan tidak terkesan sebagai pemborosan anggaran.

- Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan operasional.

- MengupayakanRencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Peraturan Zonasi supaya pengendalian Perumahan dan wilayah PermukimanWilayah Kabupaten Barito Utara optimal

- Menyediakan informasi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP), untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy dan dalam bentuk system informasi berbasis Web maupun berbasis spasial/GIS.

- Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

- Mengoptimalkan Kebijakan pembangunan kawasan perumahan

- Mencegah Pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkunganPermukiman.

- Meningkatkanpemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan Lingkungan Sehat Perumahan, Permukiman, dan Kebersihan.

- Meningkartkanpenataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan lingkungan Perkotaan/Perdesaan dan Permukiman.

- Mengupayakankajian perencanaan Permukiman yang berpotensi untuk berkembangnya pembangunan dan budidaya.

- Meminimalisir terjadinya Konfilk Pertanahan.

- Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

- MengupayakanPengadaan Tanah untuk kepentingan pembangunan.

- ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DANA

Penggunaan Anggarantelah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara dengan Capaian relaisasi keuangan 49,34% pencapaian target fisik adalah 77,77%.

- ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pamerintah, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut.

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dikemukakan tinjauan secara umum sebagai hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 terhadap kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan terhadap sasaran yang ingin dicapai yaitu:

“Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, tertata, berwawasan lingkungan, lestari dan sejahtera serta terwujudnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum”

Berhasil dengan baik atau sebesar 100% ditinjau dari hasil evaluasi kinerja, jumlah Nilai Capaian tersebut maka Skala Pengukuran Ordinal disebut Sangat Baik. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh Aspek kepegawaian, keuangan,sarana dan prasarana.

- REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA-SKPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan PertanahanKabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018, Pagu Anggaran yang disediakan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara yaitu meliputi antara lain :

- Belanja Tidak Langsung	Rp    4.031.066.182,00

- Belanja Langsung	Rp. 14.130.781.425,00

Rp. 18.161.847.607,00

Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung terserap Rp. 2.880.822.248,00,-atau 71,47%

- Belanja Langsung telah terealisasi sebesar Rp. 6.080.782.315,00,-atau  49,34 %

Realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 77.77 % disebabkan selain karena anggaran yang telah digunakan menyesuaikan kebutuhan riil juga effisiensi penggunaan anggaran yang tersedia.

Data jumlah kawasan kumuh PUPR Kabupaten Barito Utara.