# BAB  II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2018 ini disusun disamping mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada dasarnya telah dilakukan melalui tahapan - tahapan yang melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum SKPD yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanang adalah sebagai perwujudan untuk mencapai Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018., dan dilaksanakan oleh masing-masing bidang tugas sebagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Kemudian dengan terbitnya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya yang dijabarkan lebih lanjut lagi dalm Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; mengalami perubahan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bariot Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sehingga disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas, sesuai dengan tugas dan kewengannya yang baru.

- VISI

Kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah sebagaimana Visi yang telah ditetapkan yaitu:

“Terwujudnya Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

- MISI

Dari substansi visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, sehingga Misi yang terkandung didalamnya dan harus terlaksana adalah:

- Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah;

- Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak/ terintegrasi;

- Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;

- Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik  untuk mendukung laju pembangunan perkotaan/ perdesaan;

- Mewujudkan pembangunan kawasan/ wilayah yang teratur dan seimbang;

- Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang;

- Meningkatkan kondisi aset instansi untuk mampu meningkatkan sumber-sumber pendapat asli daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan.

- TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dimana tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Selanjutnya Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan.

Sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara maka dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator

| Tujuan | Sasaran | indikator |
| --- | --- | --- |
| Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan | Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan | Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik |
| Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan | Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik | Jaringan Irigasi dan rawa dalam kondisi baik |
| Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan | Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih | Tersedianya sarana air bersih |
|  | Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permuki man | Tersedianya sarana dan prasarana air limbah |
|  | Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman | Tersedianya sarana dan prasarana permukiman |
| Mening katkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujud nya pembangunan berkelanjutan | Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengenda lian peman faatan ruang | Tersedianya produk- produk tata ruang |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya pengelolaan persampa han sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri | Tersedianya prasarana dan sarana pengelo laan persampahan dan Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat |

- PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi disetiap lini/level di lingkungan kerjanya karena merupakan sarana tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terarah sesuai target. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh isntansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharpakan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja) PD Tahun 2018, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, sehingga Perjanjian Kinerja juga mengalami perubahan sebgai berikut :

Tabel 2.2

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Meningkat nya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 70 |
|  | Panjang jalan dalam kondisi baik | km | 425 |
|  | Panjang jembatan dalam kondisi baik | meter | 2.500 |
|  | Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik | unit | 20 |
| Meningkat nya kualitaas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas public | Jumlah Irigasi yang dibangun/ditingkatkan | buah | 18 |
|  | Prosentase pemeliharaan sungai | % | 75 |
|  | Jumlah fasilitas publik yang dibangun/ direhabilitasi | unit | 3 |
| Meningkat nya cakupan pelayanan air bersih | Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun/ ditingkatkan | buah | 11 |
| Tersedia nya sarana dan prasarana sanitasi permukiman | Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/ direhab | buah | 3 |
|  | Panjang drainase yang dibangun/ direhabilitasi | meter | 4.500 |
| Meningkat nya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman | Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi | meter | 900 |
| Tersedia nya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang | Jumlah produk tata ruang | buah | 12 |
| Meningkat nya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri | Prosentase penanganan sampah | % | 94,77 |
|  | Jumlah petugas kebersihan kota | org | 164 |
|  | Jumlah Peralatan pengelolaan persampahan yang dalam kondisi baik | unit | 20 |
|  | Jumlah petugas pemeliharaan RTH | org | 43 |

Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada tabel Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara tahun 2018 setelah perubahan anggaran.

| Program |  | Anggaran |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Rp. | 79.376.900.000 | DAK Infrastruktur Jalan sebesar Rp.38.819.900.000 |
| 2. | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Rp. | 14.387.381.468 |  |
| 3. | Program Pengelolaan Bengkel, Laboratorium Teknik dan Alat Berat | Rp. | 835.800.000 |  |
| 4. | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rp. | 4.416.025.000 | DAK Infrastruktur Irigasi sebesar Rp.3.713.000.000 |
| 5. | Program Pengendalian Banjir | Rp. | 1.980.000.000 |  |
| 6. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman | Rp. | 5.732.600.000 |  |
| 7. | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Rp. | 6.000.000.000 |  |
| 8. | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Rp. | 1.005.000.000 |  |
| 9. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp. | 1.357.400.000 |  |
| 10. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rp. | 1.637.000.000 | DAK Rp. 1.637.000.000 |
| 11. | Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) | Rp. | 310.000.000 |  |
| 12. | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 776.382.120 |  |
| 13. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Rp. | 610.800.000 |  |
| 14. | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Rp. | 11.351.122.500 |  |

- Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan dimana terbagi menjadi 4 indikator sasaran yaitu : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan target 70%, Panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 425 km, Panjang jembatan dalam kondisi baik dengan target 2.500 meter, Sedangkan target Indikator jumlah saran prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik 20 unit.

- Sasaran strategis meningkatnya kualitas sumberdaya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik dengan target indikator kinerja jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 18 buah. Target kinerja prosentase  pemeliharaan sungai sebesar 75%. Target kinerja jumlah fasilitas publik yang dibangun sejumlah 3 (tiga) unit.

- Sasaran strategis meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dengan target indikator jumlah saran dan prasarana air bersih yang dibangun/ditingkatkan sebanyak 11 (sebelas) buah.

- Sasaran strategis tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman target indikator jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/direhab 3 (tiga) buah dan panjang drainase yang dibangun/ rehabilitasi 4.500 meter.

- Sasaran strategis meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman dengan target indikator jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi 900 meter.

- Sasaran strategis tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan target indikator jumlah produk tata ruang 12 (dua belas) buah.

- Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka yang asri dengan target indikator prosentase penanganan sampah sebesar 94,77%. Target indikator jumlah petugas kebersihan kota sebanyak 164 orang. Target indikator jumlah peralatan pengelolaan persampahan dalam kondisi baik sebanyak 20 unit. Target indikator jumlah petugas pemeliharaan RTH berjumlah 43 Orang.

- Bidang Tata Ruang Dinas PUPR sudah mengajukan usulan Raperda tentang RTRWK tetapi masih belum disahkan oleh DPRD dikarenakan pihak DPRD meminta untuk penijauan kembali perihal teknis dari RTRWK tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dari bidang Tata Ruang Dinas PUPR sudah melengkapi perihal kekurangan masalah teknis atas peninjauan kembali tersebut pada awal tahun 2018 sehingga sekarang sudah dimasukkan usulan untuk pembahasan dengan pihak DPRD perihal Raperda tentang RTRWK pada bagian hukum Sekrtetariat Daerah.