KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2104 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas  semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penyusunan laporan ini. Dengan laporan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara pada tahun-tahun selanjutnya.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Muara Teweh,    Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang

Kabupaten Barito Utara,

H.FERY KUSMIADI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641124 198703 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

DAFTAR ISI	ii

- PENDAHULUAN	1

- Latar Belakang	 1

- Gambaran Umum Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara	1

- Isu Strategis	 2

- PERENCANAAN KINERJA 	9

- Rencana Startegis	9

- Perjanjian Kinerja	12

- AKUNTABILITAS KINERJA 	17

- Capaian Kinerja Organisasi	17

- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	18

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 201 dan 2018	 35

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka menangah	37

- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Diberikan	38

- Analisis atau Efesiensi Pengguanaan Sumber Daya	39

- Analisis Program/Kegiatan Yang Menunnjang Keberhasilan Pencapian Pernyataan Kinerja	40

- REALISASI ANGGARAN	41

- PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN